# ROADMAP COMPLETO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

## Ecosistema de Agentes IA + Gobernanza de Datos

### Nacional Vida

## 1. Introducción Ejecutiva

Este documento presenta un plan integral de Transformación Digital para Nacional Vida,

orientado a consolidar un Ecosistema de Agentes de Inteligencia Artificial operando en servidores locales,

fortalecer la gobernanza de datos y habilitar capacidades analíticas avanzadas mediante Power BI.

El propósito es aumentar la eficiencia, mejorar la atención al cliente, optimizar procesos internos y habilitar

una toma de decisiones basada en datos confiables.

## 2. Situación Actual y Diagnóstico

• Empresa de 200+ trabajadores con SAP, ERP, CRM y reportes en Power BI.

• Datos dispersos sin un Data Lake centralizado.

• Automatizaciones iniciales en Make y agentes IA aislados.

• Un agente de llamadas ya implementado pero sin integración plena.

• Oportunidad de crear predicciones comerciales y operativas usando datos existentes.

• TI requiere mantener todo en infraestructura local.

Conclusión: Nacional Vida tiene alto potencial para integrar IA y analítica, pero requiere un ecosistema

centralizado, gobernado y conectado para asegurar escalabilidad y confiabilidad.

## 3. Arquitectura Propuesta (100% en Servidor Local)

La arquitectura consta de cinco capas:

1. Capa de Datos:

- SAP, ERP, CRM, bases históricas, registros de agentes y procesos internos.

2. Data Lake Local:

- Estructuras: RAW, CLEAN, BUSINESS.

- ETL: Python, Make on-prem y n8n.

3. Capa de Agentes IA:

- Agentes operativos, comerciales, estratégicos y técnicos.

- Conectados a aplicaciones internas.

4. Capa de Analítica:

- Dashboards corporativos en Power BI.

- Modelos predictivos usando capacidades nativas + scripts locales.

5. Capa de Gobierno:

- Políticas de calidad de datos.

- Catálogo de datos corporativo.

- Seguridad, lineaje y auditoría.

## 4. Ecosistema Completo de Agentes Inteligentes

Se plantea un ecosistema de 10 agentes IA:

A. Agentes Estratégicos:

1. Agente de Analítica Predictiva.

2. Agente de Gobernanza de Datos.

B. Agentes Operativos:

3. Agente de Inscripciones por WhatsApp.

4. Agente de Reclamos.

5. Agente de Procesos Internos.

C. Agentes Comerciales:

6. Agente de Segmentación de Leads.

7. Agente de Campañas Inteligentes.

D. Agentes Técnicos:

8. Agente de Soporte TI.

9. Agente de Monitoreo de Servidores.

E. Agente Existente:

10. Agente de Llamadas Automáticas integrado al ecosistema.

Cada agente se documenta con su flujo, entradas, salidas, dependencias y KPIs de operación.

## 5. Gobernanza de Datos

El marco de gobernanza incluirá:

Roles:

- Data Owner corporativo.

- Data Stewards por área.

- Ingenieros de datos internos.

- comité de gobernanza.

Políticas:

- Calidad de datos.

- Seguridad.

- Integración estándar.

- Diccionario corporativo.

- Lineaje de datos.

Entregables:

- Catálogo de datos.

- Manual de gobernanza.

- Políticas de acceso.

- Procedimientos de calidad.

## 6. Roadmap de Implementación (36 semanas)

Fase 1 (Semanas 1–4): Diagnóstico completo.

Fase 2 (Semanas 4–10): Construcción del Data Lake local.

Fase 3 (Semanas 10–16): Implementación de Gobernanza.

Fase 4 (Semanas 16–32): Desarrollo de agentes IA.

Fase 5 (Semanas 20–36): Modelos analíticos y dashboards.

Fase 6 (Continuo): Capacitación y cultura digital.

El roadmap equilibra rapidez, estabilidad y adopción organizacional.

## 7. KPIs del Proyecto

KPIs de Datos:

- Reducción de duplicados.

- Completitud y consistencia.

- Disponibilidad del Data Lake.

KPIs de Procesos:

- Horas-hombre ahorradas.

- Procesos automatizados.

- Disminución de tiempos operativos.

KPIs Comerciales:

- Conversión de leads.

- Atención 24/7 automatizada.

- Disminución de tiempos de inscripción.

KPIs de Cliente:

- Satisfacción.

- Tiempos de respuesta.

- Reducción de reclamos por demora.

## 8. Conclusión y Próximos Pasos

El proyecto posicionará a Nacional Vida como líder en automatización inteligente,

permitiendo escalar operaciones, reducir costos, mejorar la experiencia del cliente y tomar decisiones basadas en datos confiables.

El siguiente paso recomendado es iniciar con la fase de diagnóstico mediante acceso a sistemas,

reuniones con líderes de área y levantamiento de procesos críticos.